### COTIZACION TECHO METALICO

### SEÑORES. EXPORTADORA SETUS SAC

## Medidas de techo:

- 430 mts .

## Descripción de trabajo:

- Desmontaje de calamina y de estructura metálica.

- Desmontaje de canaletas.

- Pintado con base anticorrosivo.

- Pintado con pintura de acabado gloss.

- Instalación de estructura.

- Montaje de calaminon.

- Montaje de canaletas.

## Materiales:

- Tubo rectangular de 50mm x 80mm x 1.8 de espesor.

- Calaminon de 1mt x 6 mts.

- Base anticorrosivo.

- Pintura gloss.

- Pernos autoperforantes.

- Soldadura 6011.

- Plancha 1-20 galvanizadas para canaletas.

## Precio a todo costo:

- 33.000 mil nuevos soles. incluido igv.

## Detalles :

- Garantía 1 año.

- PersonaL asistirá con sctr y epp correctamente.

## Medios de pago

- 70% adelanto y 30% a entrega de trabajo.

## Duración de trabajo

- 9 a 12 días laborables.

## METALICAS RUESTA.

## VICTOR MANUEL RUESTA MATIAS

## DIRECCION: JR SANCHEZ CARRION 604 – CASTILLA – PIURA

## RUC: 10028412636

## NRO CTA - DETRACCION:  00631244653.

## NRO CTA – BCP: 47525956698043.

## NRO CODIGO INTERBANCARIO: 00247512595669804320