Servicios Generales  J & P

Cotización  forrado de pedestal de columna

Fábrica : Exportadora Cetus Sac

Ing: Yolanda Pacheco Sánchez

Por lo siguiente :

Por el forrado de los pedestales de las columnas

platina de 1/2 x 3" abrasando todo el contorno

de la columna y forrar con plancha de ¼ dando la

forma del pedestal para reforzar la pista del puente grúa son 17 pedestales x cada uno de ello sale

costando x mano de obra 380 soles y en total

el costo de los 17 pedestales es s/ 6,460 sin igv

tienpo determinado de semana iMedia a dos semanas

Materiales :

-3 platinas de ½ x 6 mts

-9 planchas de ¼  de 1.20 x 2.40

-1 paquete de soldadura de  60-11 de 25 kilos

-1 botella de oxígeno de 9 m3

-1 botella de acetileno

José Arturo Rodríguez Valverde

DNI : 32963913