Ruc: 20602024343

AREA: ZONA DE OFICINAS - PLANTA HIELO PIURA

COTIZACION Nº 0001-2023 | OPCION B

Villa La Legua Nº 688 – Catacaos - Piura

Cel: 962617247

Email: ingproyserg@gmail.com

28

MARZO	2023

CLIENTE: OCEANO FISHING SERVICES S.A.C.

RUC N°: 20515162578

ATENCION: ING. YOLANDA PACHECO

SERVICIO DE FABRICACIÓN DE SOBRE TECHO METÁLICO CON CAIDA A DOS AGUAS - COBERTURA TR4

| DESCRIPCION DEL SERVICIO |  |  |  | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE FABRICACIÓN DE SOBRE TECHO METÁLICO CON CAIDA A DOS AGUAS - COBERTURA TR4 (Aprox. 280 m2 ) |  |  |  | S/39,999.3 |
|  | PROCEDIMIENTO GENERAL: |  |  |  |
|  | - Inspección y verificación de área (s) de trabajo. - Delimitación de área (s) de trabajo. - Charla de seguridad de cinco minutos. - Limpieza de tubos. - Corte de tubos según medidas. - Instalación de postes fijados con dados de concreto. - Instalación de tubos para vigas. - Instalación y soldeo de tubos para correas. - Pintado de estructura. - Montaje y fijación de cobertura TR4. - Instalación y soldeo de soportes para canaleta fluvial. - Instalación de canaleta fluvial. - Prueba de caída de agua. - Orden y limpieza del área de trabajo. |  |  |  |
| IMPUESTO: NO INCLUYE IGV |  | PLAZO DE ENTREGA: | PLAZO DE ENTREGA: 08 Días después de Recepcionada la correspondiente Orden de Servicio. |  |
| FORMA DE PAGO: 60% DE ADELANTO Y 40% AL TERMINO VALIDEZ DE OFERTA: |  |  | VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días |  |

ANEXO: DETALLE DE COSTO DEL SERVICIO

| CANT. | UNID. | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MATERIALES: |  |  |
| 45 | Unid. | COBERTURA TR4 DE 6 M X 0.40 mm |  |  |
| 19 | Unid. | TUBO CUADRADO DE 3 X 2.5 mm |  |  |
| 19 | Unid. | TUBO RECTANGULAR DE 4 X 2 X 2 mm |  |  |
| 41 | Unid. | TUBO RECTANGULAR DE 40 X 80 X 2 mm |  |  |
| 10 | Unid. | PLANCHA GALVANIZADA DE 1/20 |  |  |
| 04 | Unid. | ANGULOS DE 1" X 1/8 A/C |  |  |
| 04 | Gal. | PINTURA BASE ZINCROMATO |  |  |
| 04 | Gal. | PINTURA GLOSS DE COLOR |  |  |
| 10 | Gal. | TINNER |  |  |
| 06 | Unid. | TUBOS PVC DE 4" |  |  |
| 02 | Unid. | CODO PVC DE 4" X 90° |  |  |
| 16 | Unid. | DISCOS DE CORTE DE 7" |  |  |
| 04 | Unid. | DISCOS FLAT |  |  |
| 06 | Kg. | ELECTRODO 6011 X 1/8 |  |  |
| 02 | Unid. | BROCHA DE 2" |  |  |
| 02 | Kg. | TRAPO INDUSTRIAL |  |  |
| 1000 | Unid. | PERNOS AUTOPERFORANTES N° 10 X 1" |  |  |
| 03 | Unid. | SIKAFLEX |  |  |
| 02 | Unid. | VARILLA CORRUGADA DE 1/2 |  |  |
| 17 | Unid. | DADOS DE CONCRETO |  |  |
|  |  | SERVICIO DE PLEGADO DE PLANCHAS |  |  |
|  |  | MANO DE OBRA: |  |  |
|  | 01 | MAESTRO ALBAÑIL |  |  |
|  | 01 | SOLDADOR |  |  |
|  | 02 | TÉCNICOS B |  |  |
|  | 01 | SUPERVISOR |  |  |
| 03 | Cuerpos | ALQUILER DE ANDAMIOS HOMOLOGADOS MARCA LAYHER (03 DÍAS) |  |  |
|  |  | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |  |  |
|  |  | FLETE: TRASLADO DE MATERIAL METALICO |  |  |