BRASDMARK WORKING UNITED

SERVICIOS INDUSTRIALES SAC

Management, Quality and Safety

RUC. 20604249075

DE ACUERDO A LO SOLICITADO, PRESENTAMOS NUESTRA SIGUIENTE COTIZACIÓN Nro. 08 DE SERVICIO DE PINTADO DE PLANTA - PRODUCCION;  PARA EL CLIENTE “PESQUERA ALTAIR – PAITA”.

1.-   TRABAJOS DE CAMPO.

- PREPARAR Y PINTAR AREA DE PRODUCCION.

2.-   OBJETIVO.

- Lograr que la atención y sobre todo nuestro servicio que brindamos sean de calidad excelente.

- Establecer un procedimiento de información entre “A & O Servicios Industriales S.A.C” y “Pesquera Altair” durante y después de los servicios brindados.

3.-   METODOLOGIA.

3.1.-   AREA: INGRESO A PEDILUVIO.

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 154.8 m2.

- Techo: 45 m2 (todo).

- Pared: 109.8 m2.

- Detalle.

- Secado y Limpieza de superficie.

- Pintado 1(base), pintado 2 (acabado final).

3.2.-   AREA: SALA DE LAMINADO.

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 9.6 m2.

- Techo:      6.6 m2 (todo).

- Perimetro: 3 m2.

- Detalle.

- Secado y Limpieza de superficie.

- Pintado 1(base), pintado 2 (acabado final).

Página 1 de 3

3.3.-   AREA: SALA DE ENVASADO.

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 47.2 m2.

- Techo:      39.6 m2 (todo).

- Perimetro: 7.6 m2.

- Detalle.

- Secado y Limpieza de superficie.

- Pintado 1(base), pintado 2 (acabado final).

3.4.-   AREA: SALA DE EMPAQUE.

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 210 m2.

- Techo:      200 m2 (todo).

- Perimetro: 10 m2.

- Detalle.

- Secado y Limpieza de superficie.

- Pintado 1(base), pintado 2 (acabado final).

3.5.-   AREA: SALA DE FILETEO.

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 155 m2.

- Techo:       66 m2 (todo).

- Perimetro: 74 m2.

- Detalle.

- Secado y Limpieza de superficie.

- Pintado 1(base), pintado 2 (acabado final).

4.-   COTIZACION POR SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURA – AREAS DE PRODUCCION

- COSTO POR PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR:

- 154.8 + 9.6 + 47.2 + 210 + 140 = 561.6 Ξ 562 m.

Página 2 de 3

5.-   COSTO TOTAL POR PINTAR AREA DE PRODUCCION DE PLANTA PESQUERA ALTAIR – PAITA.

- COSTO FINAL:  562 m2 x 8 S/⁄m2

S/. 4496.00 (tres mil doscientos noventa y siete y  00/100 nuevo soles) mas IGV

6.-   TIEMPO DE EJECUCION DEL PINTADO

- Duración de las labores de campo: Estimamos que pueden durar de 3 a 4 días, lo que dependerá del orden, y de la factibilidad de nuestro servicio sobre todo de las facilidades que PESQUERA ALTAIR – PAITA nos pueda brindar.

Paita, 26 de junio de 2020

Dirección: PJ 13 de Julio, Av. Bolognesi N° 213 Paita Baja / Paita – Perú.

Telf.(073)200328, Cel 927768927 y Wassap: 932696298

Correo: ayoservi@gmail.com.

Página 3 de 3