BRASDMARK WORKING UNITED

SERVICIOS INDUSTRIALES SAC

Management, Quality and Safety

RUC. 20604249075

DE ACUERDO A LO SOLICITADO, PRESENTAMOS NUESTRA SIGUIENTE COTIZACIÓN Nro. 01 DE SERVICIO DE PINTADO DE PLANTA;  PARA EL CLIENTE “PESQUERA ALTAIR – PAITA”.

1.-   TRABAJOS DE CAMPO.

- Pintado de paredes y/o muro de concreto.

- Resanar y/o recuperar columnas.

2.-   OBJETIVO.

- Lograr que la atención y sobre todo nuestro servicio que brindamos sean de calidad excelente.

- Establecer un procedimiento de información entre “A & O Servicios Industriales S.A.C” y “Pesquera Altair” durante y después de los servicios brindados.

3.-   METODOLOGIA.

3.1.-   AREA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA.

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 98.10m2 DE PARED Y/O MURO DE CONCRETO

- Detalle.

- Limpiar, masillar, lijar y volver a limpiar.

- Pintado 1(base), pintado 2, pintado 3(retocar y acabado final).

3.2.-   AREA DE EMBARQUE DE PRODUCTO TERMINADO.

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 89.05m2 DE PARED Y/O MURO DE CONCRETO

- Detalle.

- Limpiar, masillar, lijar y volver a limpiar.

- Pintado 1(base), pintado 2, pintado 3(retocar y acabado final).

3.3.-   AREA ACCESO A MUELLE

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 620.16m2 DE PARED Y/O MURO DE CONCRETO

- Detalle.

- Limpiar, masillar, lijar y limpiar paredes; preparar superficie.

- Pintado 1(base), pintado 2, pintado 3(retocar y acabado final).

Página 1 de 2

4.-   COTIZACION DE PINTADO DE PLANTA

4.1.-   PAREDES Y/O MURO DE CONCRETO

- COSTO POR PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 817.31m2 DE PARED Y/O MURO DE CONCRETO.

- COSTO POR PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR SOCALOS DE 30cm de altura.

5.-   MATERIALES EN GENERAL

5.1.-  PARA PARED Y/O MURO DE CONCRETO

- 3 Gls de pintura color Negro; ACABADO.

- 18 Gls de pintura color Amarillo transito; ACABADO.

- 4 Gls de pintura color Azul; ACABADO.

- 39 Gls de pintura color Blanco; ACABADO.

- 20 Cajas de Temple fino; BASE.

- 8 Gls de sellador ante Salitre.

- 12 Gls de sellador Normal.

6.-   COSTO TOTAL POR PINTAR PLANTA PESQUERA ALTAIR – PAITA.

- COSTO FINAL:

S/. 4000.00 (cuatro mil  y 00/100 nuevo soles) mas IGV

6.-   TIEMPO DE EJECUCION DEL PINTADO

- Duración de las labores de campo: Estimamos que pueden durar 01 semana, lo que dependerá del orden, y de la factibilidad de nuestro servicio sobre todo de las facilidades que PESQUERA ALTAIR – PAITA nos pueda brindar.

Paita, 17 de enero de 2020

Dirección: PJ 13 de Julio, Av. Bolognesi N° 213 Paita Baja / Paita – Perú.

Telf.(073)200328, Cel y Wassap: 932696298

Correo: ayoservi@gmail.com.

Página 2 de 2