BRASDMARK WORKING UNITED

SERVICIOS INDUSTRIALES SAC

Management, Quality and Safety

RUC. 20604249075

DE ACUERDO A LO SOLICITADO, PRESENTAMOS NUESTRA SIGUIENTE COTIZACIÓN Nro. 04 DE SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS PEATONALES;  PARA EL CLIENTE “PESQUERA ALTAIR – PAITA”.

1.-   TRABAJOS DE CAMPO.

- Pintar  75m2de líneas peatonales en exteriores (750m x 0.1m).

- Pintar 6m2de Líneas peatonales en sala de Producción (60m x 0.1m).

- Pintar 39m2 de Cruces peatonales; Cebras (1.3m x 6m x 5 )

2.-   OBJETIVO.

- Lograr que la atención y sobre todo nuestro servicio que brindamos sean de calidad excelente.

- Establecer un procedimiento de información entre “A & O Servicios Industriales S.A.C” y “Pesquera Altair” durante y después de los servicios brindados.

3.-   METODOLOGIA.

3.1.-   LINEAS PEATONALES; AREAS EXTERNAS

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR 75m2 DE LINEAS PEATONALES

- Detalle.

- Limpiar y trazar líneas.

- Pintar a dos manos líneas peatonales.

3.2.-   LINEAS PEATONALES; SALA DE PRODUCCION

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 6m2 DE LINEAS PEATONALES.

- Detalle.

- Limpiar y trazar líneas.

- Pintar a dos manos líneas peatonales.

Página 1 de 2

3.3.-   CRUCES PEATONALES; AREAS EXTERNAS

PREPARAR SUPERFICIE Y PINTAR: 39m2 DE CRUCES PEATONALES.

- Detalle.

- Limpiar y trazar líneas.

- Pintar a dos manos líneas peatonales.

4.-   COTIZACION DE PINTADO DE LINEAS PEATONALES.

- COSTO POR IMPIAR Y TRAZAR LINEAS EN 120m2 = S/.571

- COSTO POR PINTAR A DOS MANOS: 120m2 = S/.1471

- COSTO POR OTROS = S/.458

5.-   MATERIALES EN GENERAL

5.1.-  PARA PARED Y/O MURO DE CONCRETO

- 2 Gls de pintura color Negro transito.

- 6 Gls de pintura color Amarillo transito.

- 2 Gls de pintura color Blanco transito.

- 6 Gls de tiner.

- 6 rodillos de 3”.

- 3 brochas de 3”.

- 3 brochas de 4”.

- 6 cintas de embalaje.

- 6 cintas masquetin.

COSTO TOTAL 1 = S/.2500 (dos mil quinientos y 00/100 n.s) mas IGV (18%)

5.-   TIEMPO DE EJECUCION DEL PINTADO

- Duración de las labores de campo: Estimamos que pueden durar 4 a 5 días, lo que dependerá del orden, y de la factibilidad de nuestro servicio sobre todo de las facilidades que PESQUERA ALTAIR – PAITA nos pueda brindar.

Paita, 18 de febrero de 2020

Dirección: PJ 13 de Julio, Av. Bolognesi N° 213 Paita Baja / Paita – Perú.

Telf.(073)200328, Cel y Wassap: 932696298

Correo: ayoservi@gmail.com.

Página 2 de 2