PROYECTOS COFHIN E.I.R.L

CONTRUCCION Y FABRICACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, NAVALES, CONSERVERAS, REFRIGERACION COMERCIAL Y SOLDADURA EN GENERAL

Paita, 18 de febrero del 2023

Carta Nº 39-0223 OA

ING. Jorge Bayona

Presente.-

Asunto:   PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA relacionado A SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE AGUA SALADA DE 11 KW EN MUELLE

Mediante la presente le saludo cordialmente y, en atención a vuestra solicitud, hago llegar para su consideración nuestra propuesta técnica – económica.

Por ello se considera esta propuesta técnica, cumplir con utilizar los materiales de la más alta calidad y seguridad, contamos para el servicio con personal altamente calificado y respetando las normas empleadas nacional e internacionalmente.

El servicio incluye materiales, implementos, gastos generales, transporte.

Sin otro particular, estaremos atentos a su orden y/o consultas.

Atentamente:

PROYECTOS COFHIN E.I.R.L

CONTRUCCION Y FABRICACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, NAVALES, CONSERVERAS, REFRIGERACION COMERCIAL Y SOLDADURA EN GENERAL

INFORME TECNICO

Servicio a todo costo de instalación de electrobomba de agua salada de 11KW en muelle

Paita, 18 de febrero 2023

ING. Jorge Bayona

Presente.-

## 1. Datos generales del equipo

| DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- |
| Voltaje de línea de alimentación de electrobomba | 440 |
| Tipo de arranque de motor eléctrico | Estrella-triángulo |
| Potencia KW(HP) | 11(15) |
| Amperaje | 19.7 |
| Uso | Abastecimiento de agua salada para planta |
| Ubicación | Pilón lateral de muelle |

PROYECTOS COFHIN E.I.R.L

CONTRUCCION Y FABRICACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, NAVALES, CONSERVERAS, REFRIGERACION COMERCIAL Y SOLDADURA EN GENERAL

## 2. Objetivo:

- Instalar electrobomba de agua para abastecimiento de planta

## 3. Alcance

- Instalación de electrobomba en pilón de muelle

- Instalación de línea de succión y descarga de electrobomba

- Fabricación e instalación de base para tablero eléctrico

- Cableado de circuito de fuerza y control para el arranque estrella-triángulo de electrobomba en tablero

- Instalación y conexión de tablero eléctrico en base

## 4. Desarrollo de las actividades

- Instalación de electrobomba en pilón de muelle

- Retiro de base de fierro antigua ubicado pilón

- Limpieza y preparación de base de pilón

- Acondicionamiento de base de electrobomba

- Instalación de base con electrobomba en pilón

- Pintado de base de electrobomba

- Instalación de línea de succión y descarga de electrobomba

- Retiro de codo y brida antigua de la línea de succión existente en muelle

- Soldado de niples, codo, brida en línea de succión

- Soldado de niples, codo, brida, check swing de línea de descarga

- Instalación de línea de BYPASS

PROYECTOS COFHIN E.I.R.L

CONTRUCCION Y FABRICACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, NAVALES, CONSERVERAS, REFRIGERACION COMERCIAL Y SOLDADURA EN GENERAL

- Fabricación e instalación de base para tableros

- Preparación de tubo para base

- Soldado de tubo Instalación de tubo de base de tablero

- Pintado de base de tablero

- Cableado de circuito de fuerza y control para el arranque estrella-triángulo de electrobomba en tablero

- Instalación de dispositivos eléctricos en placa de montaje

- Cableado y conexión de circuito de fuerza

- Cableado y conexión de circuito de control

- Instalación y conexión de tablero eléctrico en base

- Instalación de tablero eléctrico en base de fierro

- Conexión de cable alimentador de tablero eléctrico

- Conexión de electrobomba en tablero eléctrico

- Prueba de funcionamiento.

## 5. Consideraciones generales

- El servicio no incluye ninguna actividad que no se encuentre especificado en la presente cotización.

- De encontrar alguna falla grave se comunicará al encargado.

- El cliente debe proporcionar una línea de toma 220VAC para alimentación de las máquinas herramientas.

- Queda por parte del cliente brindar todas las facilidades para los trabajos cotizados

- De ser aprobada la cotización se necesitará que nos proporcionen la orden de servicio y posteriormente adelanto solicitado para poder iniciar labores.

- Incluye planos de circuito de fuerza y control de arranque de motor

PROYECTOS COFHIN E.I.R.L

- CONTRUCCION Y FABRICACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, NAVALES, CONSERVERAS, REFRIGERACION COMERCIAL Y SOLDADURA EN GENERAL

## . 6 Costo de lista de suministro de materiales

PROYECTOS COFHIN E.I.R.L

- CONTRUCCION Y FABRICACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, NAVALES, CONSERVERAS, REFRIGERACION COMERCIAL Y SOLDADURA EN GENERAL

ITEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

7

7,1

Electricista

30

H:H

S/ 50,00

S/ 1.500,00

7,2

Soldador

30

H.H

S/ 50,00

S/ 1.750,00

SUBTOTAL

S/ 3.250,00

8

8,1

Movilización, herramientas, almuerzo  para 2 personas

1

Glb

S/ 500,00

S/ 500,00

SUBTOTAL

S/ 500,00

TOTAL

S/ 3.750,00

Costo de mano de obra

Gastos generales

7. Costos de operación

PROYECTOS COFHIN E.I.R.L

CONTRUCCION Y FABRICACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, NAVALES, CONSERVERAS, REFRIGERACION COMERCIAL Y SOLDADURA EN GENERAL

PROPUESTA ECONÓMICA

- Paita, 18 de febrero del 2023

- Cotización N° 39-0223

- Atención: Jorge Bayona

- Referencia: Servicio a todo costo de instalación de electrobomba de agua salada de 11 kw en muelle

- Por medio de la presente, nos complace saludarlo y a la vez nos es grato poder atenderle su amable solicitud de cotización y le presentamos nuestra mejor oferta

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costo de suministro de materiales | S/3040.34 | S/3,040.34 |
|  |  | Costo de mano de obra | S/3,750.00 | S/3,750.00 |
|  |  | Costo de gastos generales | S500.00 | S/500.00 |
| SON: OCHO MIL SEISCIENTOS DOS CON 60/100 SOLES |  |  | Subtotal | S/7,290.34 |
|  |  |  | IGV 18% | S/ 1,312.26 |
|  |  |  | TOTAL | S/ 8,602.60 |

- CONDICIONES COMERCIALES

- PAGO: 50% CON ORDEN DE SERVICIO, 50% CONTRAENTREGA

- TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO: 4 DIAS

- MONEDA: SOLES

- VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 SEMANA

| CUENTAS COMERCIALES |  |
| --- | --- |
| Banco Continental | 001127100020046746342 |

Celular: 981427457 -  981491589

Paita – Piura - Parte alta MZ C2 lote 3  AAHH Violeta Ayón de Tay